”ARKIVSENTER ØSTAFJELLS”

Med utgangspunkt i tidligere utredninger og saksfremlegg, samt vedtak i selskapets ordinære og ekstraordinære representantskapsmøter, har styret utarbeidet etterfølgende grunnlagsinformasjon for videre behandling i informasjons-/ eiermøte 20. januar 2011.

Det vises for øvrig til vedtatt strategiplan for perioden 2008 – 2012, samt gjeldende selskapsavtale.

- Utgangspunkt 
(Strategiplan 2008 - 2012)

Selskapets hovedmål

”IKA Kongsberg skal være eiernes arkivfaglig kompetansesenter, sørge for at det settes fokus på eiernes felles faglige problemstillinger og samtidig være en aktiv samfunnsaktør og vise samfunnsansvar.”

Kommuneøkonomien er, og vil fortsette å være, en utfordring fremover, og arkivfaglige problemstillinger må løses innen de tilgjengelige, økonomiske rammene.

Eiernes valg om å løse disse oppgavene gjennom et interkommunalt samarbeid, er selskapets plattform.

- Dagens situasjon

Selskapets aktiviteter er i dag spredt på tre forskjellige adresser i Kongsberg kommune, noe som gjør det vanskelig å etablere en rasjonell drift. Benyttelsen av forskjellige, midlertidige lokaler medfører også at de sentrale føringer for depottjeneste kun delvis lar seg oppfylle.

Følgende magasinkapasiteter disponeres per dato:

- Bussedalen 7: 414 m2, 3 000 hm

  - administrative arkiver, grovordnet og katalogisert

  - bygget følger delvis dagens krav med hensyn til skader forårsaket av innbrudd, brann og vann.

  - manglende klimastyring medfører ujevn luftfuktighet og temperatur

  - fire arbeidsstasjoner for egne ansatte og to ”lesesalplasser”. Tilfredsstiller ikke Arbeidsmiljølovens krav til permanente arbeidsplasser

  - Leien for dette lokalet utgjør i 2010 kr 724,- per m2 , tilsvarer kr 100 per hm.

- Nansens gate (bankhvelv): 280 m2, 1500 hm

  - rettighetsdokumentasjon, listeført og ordnet

  - bygget følger delvis dagens krav med hensyn til skader forårsaket av innbrudd, brann, vann.

  - manglende klimastyring medfører ujevn luftfuktighet og temperatur

  - to arbeidsplasser som ikke tilfredsstiller Arbeidsmiljølovens krav til permanente arbeidsplasser

  - rom for selskapets dataservere

  - leie for de aktuelle lokaler, inkludert selskapet kontorlokaliteter, er i 2010 kr.   1 434,- per m2

- Statsarkivet: 500 hm

  - rettighetsdokumentasjon, grovt listeført

  - godkjent arkivbygg

  - midlertidig utlånt av Statsarkivet

- Fremtidig, definert behov

Basert på et beregnet volum, ref. pkt. 6, er følgende nødvendig, fremtidig magasinkapasitet definert:

- tilfredsstillende og sikre magasiner for 25 000-35 000 hm papirarkiv

  - administrative arkiver

  - rettighetsdokumentasjon

  - kart, tegninger

Videre vil det være nødvendig med

- spesialrom til e-arkiv, foto, film

- arbeidsplasser til ordning

- skjermede plasser for personsensitivt materiale

- konserveringsfasiliteter

- arealer for mottak og sortering

- fasiliteter for kassert materiale og makulering

Krav til lokalitetenes utforming er gitt i arkivforskriftens kapittel IV, og gjelder uavhengig av om det dreier seg om nye eller ombygde lokaler. Stikkord i denne forbindelse er

- ikke tilfluktsrom (§ 4-3)

- fysiske forhold (§ 4-4)

  - dimensjonert i forhold til mengde

  - dimensjonert i forhold till bæreevne for vekt

  - fri gulvplass for transport og fremfinning

  - reoler av ikke brennbart materiale

- fast tilsyn og renhold (§ 4-5)

- vern mot vann og fuktighet (§ 4-6)

- vern mot brann og skadelig varme (§4-7)

  - brannspredning fra andre rom – REI 120

  - brannspredning i arkivlokalet

- varmekilde – varmekabler eller egne vernekonstruksjoner

- vern mot skadelig påvirkning fra klima og miljø (§ 4-8)

  - temperatur, luftfuktighet, elektriske installasjoner, forurensning og andre miljøfaktorer som kan påvirke arkivmaterialet – avgass, stråling m.m.

- vern mot innbrudd, skadeverk og ulovlig tilgang

  - sikring, alarm og rutiner

- HMS, arbeidsmiljøloven

- Fremtiden – utfordringer / usikkerhet

Det er i hovedsak to forhold som er egnet til å skape usikkerhet i forbindelse med den fremtidige utvikling inne arkivverket, og som kan ha betydning for selskapets utvikling. For å redusere denne usikkerheten og legge grunnen for et best mulig beslutningsgrunnlag, har det vært avholdt møte med både Riks- og Statsarkivar. På grunnlag av det som fremkom her, kan følgene opplyses.

- Arkivloven

Selskapet har ingen mulighet til å oppfylle Arkivlovens krav om tilfredsstillende deponering per 1.1.2012, og vil følgelig være avhengig av dispensasjon i forhold til videre drift.

Forutsetningene for at dispensasjon vil bli gitt er at representantskapet har fattet et bindende vedtak om etablering av arkivdepot, samt at det foreligger et konkret prosjekt med fremdriftsplan og tidsrammer.

Det er i denne forbindelse viktig å være oppmerksom på at Arkivlovens krav omfatter hele depotordningen, altså både de fysiske forhold relatert til bygg, og det at deponering faktisk er eller vil bli foretatt.

En dispensasjon gitt til IKA Kongsberg IKS vil også være å anse som en dispensasjon gitt til selskapets eiere, dog under forutsetning av at fremtidig deponering hos selskapet er bekreftet.

- Stortingsmelding om arkiv

Den bebudede arkivmelding forventes å foreligge til behandling våren 2012, og det er per i dag ingen som vet hva den vil resultere i. Uansett dreier det seg her om et tidsperspektiv av en slik lengde at selskapet ikke kan ta hensyn til hva nevnte melding kan føre til.

Anbefalingen må følgelig bli at selskapet gjennomfører sitt eget prosjekt, uavhengig av hva som skjer sentralt/regionalt i arkivverket.

- Forutsetninger for leie

Leie av næringslokaler er regulert av husleieloven. Husleielovens bestemmelser vil gjelde for alle avtaler som inngås om leie av næringslokaler i den utstrekning annet ikke er avtalt. Lovens bestemmelser, med noen få unntak, kan settes til side i partenes avtale.

- Tidshorisont

Tidshorisonten bør være minimum 20 år, men den kan også være 25-30 år. For en utleier vil som regel langsiktighet i avtalen, samt en leietaker som er sikker betaler, være attraktivt. For leietaker bør dette kunne gi en gunstigere leiepris enn ved kortsiktig avtale på grunn av den forutsigbarheten utleier vi få. Det er to typer leiekontrakter: tidsbestemt (for en avtalt periode) eller tidsubestemt (løper til den blir sagt opp). For næringslokaler er det mest vanlig å inngå en tidsbestemt kontrakt, eventuelt med en rett for leietaker til fornyelse.

- Krav til lokaler

Det er viktig å kjenne de absolutte behovene og de behovene det er mulig å gjøre endringer på. Behovsanalyse er utarbeidet av IKA Kongsberg i forhold til nybygg. Krav til lokaler, nedfelt i Arkivforskriftens kapittel IV, vil være det samme både ved leie og ved oppføring av nye lokaler. Disse kravene kan vi kalle absolutte krav. Andre krav til lokalenes utforming og videre drift må kanskje gjennomgås på nytt når man vet mer om hvilke lokaler som er tilgjengelige, slik at IKA Kongsberg finner gode løsninger i samarbeid med ev eventuell utleier.

En seriøs utleier vil strekke seg langt for å kunne dekke leietakers behov for lokaler. Ved større investeringer i innredning og ombygging vil utleier kanskje kreve en uoppsigelig leieperiode (f. eks. de første 4-5 år), avhengig av størrelse på investeringen. Siden IKA Kongsberg har behov for et spesialbygg, må det mest sannsynlig måtte gjøres store investeringer i forkant. Dette vil også gi utslag på leiekostnaden.

Lokalene skal vedlikeholdes slik at kvaliteten ikke forringes i løpet av leieperioden. Det må fremgå klart av kontrakten hvilke forpliktelser utleier har og i hvilket omfang.

Teknisk beskrivelse bør foreligge, og IKA Kongsberg må påse at denne samt andre forhold til kontrakten medfører riktighet.

Bruk av lokalene må være i overensstemmelse med den offentlige reguleringsplan for området.

- Krav til utleier

Ved leie vil man i tillegg måtte vurdere utleier. Det er viktig at utleier har solid økonomi. Det kan bli tidkrevende, konfliktfylt og kostbart om utleier ikke er seriøs eller har solid økonomi. Utleier bør legge opp til langsiktighet i leieavtalen, med leietaker som er sikker betaler. Utleier bør være fleksibel og innstilt på å tilrettelegge for leietaker, ved bl.a. å utføre den ombygging og ominnredning det måtte være behov for.

For IKA Kongsberg er det viktig at utleier har mulighet til å utvide til større lokaler når det etter hvert blir behov for mer plass. En større aktør med mye næringseiendom vil muligens kunne dekke dette behovet bedre enn en mindre aktør.

Utleieren må kunne dokumentere eierforholdene til eiendommen samt utleiers fullmakt til å inngå kontrakt.

- Nødvendige garantier

Det kan avtales at leietaker stiller garanti til sikkerhet for krav på skyldig leie, skader på husrommet, utgifter ved fraviking og for andre krav som reiser seg av leieavtalen, jfr. husleieloven § 3-6.

- Alternative modeller for finansiering og anskaffelse av lokaler

Tre hovedmodeller for IKA Kongsberg

- ta opp lån og stå for investeringen selv

- leie lokaler

- inngå avtale om OPS med utbygger og leie lokalene

I første og siste modell kan et eventuelt eier-/ kontantbidrag fra IKA Kongsberg tas inn i finansieringen og redusere framtidige kostnader.

- IKA Kongsberg investerer selv

Må ta opp lån, garantert av eierne i forhold til eierandel

Må selv ta all økonomisk risiko for mer- / mindreforbruk

Må skaffe seg nødvendig faglig kompetanse for byggoppføring og drift

Vil framover ta del i verdistigning/verdifall på bygningen

IKA Kongsberg må sikres nok midler til å håndtere sin gjeld, drift og vedlikehold av bygget, samt selskapets løpende virksomhet.

- IKA Kongsberg leier

Utleier har finansieringsrisikoen.

Leier vil betale månedsleie, evt. inkludert finansiering av nødvendig ombygging og drift av bygget

Leier kjøper inventar og utstyr selv, hvis ikke annet avtales og legges i leieprisen

IKA Kongsberg må sikres nok midler til å håndtere leien, drift av selskapet, samt eventuelt innkjøp av inventar og utstyr

- IKA Kongsberg leier etter en OPS- avtale

Utbygger tar finansieringsrisikoen

Utbygger kan ta hele/deler av inventar- og/eller utstyrsanskaffelsen

Utbygger drifter bygget

Leier betaler leie i henhold til avtalte tjenester og forutsatt nedbetalingstid på investeringen

Det kan legges inn i avtalen at leier overtar bygget etter avtalt tid. Dette vil evt. avspeiles i leien.

IKA Kongsberg må sikres nok midler til å håndtere leien og drift av selskapet.

- Prosjektskissen - forutsetninger

I 2009 ble det utarbeidet en prosjektskisse som en illustrasjon på en mulig løsning på selskapets nåværende og fremtidige arealbehov. En modell av denne ble fremlagt på representantskapets møte i april 2009 og prosjektskissen våren 2010.

Følgende forutsetninger ble lagt til grunn for skissen:

- Magasindelen er dimensjonert for 100 % dekning av eiernes fremtidige behov, beregnet på grunnlag av at en kommune i gjennomsnitt produserer 0,07 hm papirarkiv per innbygger. Tilsvarende tall for en fylkeskommune er beregnet til 0,01 hm. Dette utgjør, basert på kjent eierkonstellasjon i 2013, et fremtidig behov på ca. 31 500 hm.

- Øvrige arealer er beregnet ut fra behov angitt under pkt. 4, og under forutsetning av at full utnyttelse av kapasitetene vil kreve ca. 18 ansatte. Det er i dag 11 ansatte i selskapet, og endringer i dette vil selvfølgelig være tilpasset aktivitetsnivå.

For å sette ovenstående i et vist perspektiv, er følgende sammenligning satt opp, men man må være oppmerksom på at ikke alle institusjoner gir samme tjenestetilbud eller har samme eierkonstellasjoner.

| Institusjon | Ans. | Befolknings-grunnlag | Leie kontor | Leir magasin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IKA Kongsberg | 11 | 475 295 | Ref. pkt 2 | Ref. pkt. 2 |
| IKA Trøndelag | 11 | 422 120 | Kr. 1 562/m2 | Kr. 1 562/m2 |
| IKA Hordaland | 5 | 220 575 | Kr. 1 675/m2 | Kr. 800/m2 |
| Bergen byarkiv | 48 | 256 600 | Kr. 1 675/m2 | Kr. 807/m2 |
| Oslo byarkiv | 17 | 586 860 | Kr. 1 795/m2 | Kr. 1 795/m2 |
| Stavanger byarkiv | 5 | 123 850 | Kr. 1 553/m2 | Kr. 543/m2 |
| IKA Rogaland | 6 | 304 097 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| IKA Finnmark | 4 | 72 856 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |

- Utredning av alternativer

For å sikre en uavhengig gjennomgang av de foreliggende alternative løsninger, har styret valgt å engasjere Norconsult a/s, Larvik. Konkret har oppdraget bestått i følgende elementer:

- Oppdatering av kostnadsestimat for arkitekttegnet arkivbygning/prosjektskisse, ref. pkt. 6, og arbeid med identifisering av alternativ lokalisering.

- Tilgjengelige tomter mellom Kongsberg og hhv Notodden, Drammen og Hvittingfoss undersøkes.

- Gjennomgang av ett alternativ for lokalisering i et eksisterende bygg.

Rapporten følger vedlagt, og vil bli presentert av prosjektleder fra Norconsult i informasjons-/eiermøtet.

- Prismodeller

I vurderingen av en kostnadsmodell som i større grad tar hensyn til variasjonene i kommunenes størrelse, les antall innbyggere, er det nødvendig å legge visse forutsetninger til grunn:

- Eiernes behov for kompetanse i organisasjonen IKA Kongsberg vil i utgangspunktet være uavhengig av størrelse. I gitte situasjoner kan det faktisk være slik at en liten kommune har et større behov for faglig støtte enn en stor.

- Eiernes behov for fysisk depottilgang vil i overskuelig fremtid være en direkte følge av den enkelte kommunes størrelse, og egen depotkapasitet.

- En valgt kostnadsmodell må bygge på få parametre, og være sammensatt på en måte som sikrer forutsigbarhet og fleksibilitet for alle parter. Dette krever at alle relevante kostnader er innarbeidet i modellen.

- En stor økonomi vil ideelt sett ha større evne til å bære mindre, alternative kostnader enn en liten.

En vurdering av disse fire forutsetningene, enkeltvis og samlet, har resultert i en kostnadsmodell sammensatt av nedennevnte to elementer. Det presiseres at størrelsen på disse ikke er statisk, men må endre i takt med utnyttelsesgrad av depot og krav til bemanning. Det forutsettes imidlertid at totalsummen gir et riktig bilde av kapitalbehovet over tid.

- Grunnbeløp

Forutsettes å dekke organisasjonens kompetanse nødvendig for å ivareta pålagte oppgaver, representert ved personalkostnader. Kompetansen bygges over tid, og er følgelig avhengig av forutsigbarhet og kontinuitet.

Den valgte modell representerer situasjonen i 2013, og vil nødvendigvis måtte endres i takt med eventuell bemanningsendringer.

I den valgte modell opereres det med tre grunnbeløp, to for kommuner og ett for fylkeskommuner som følger:

- Kommuner med innbyggertall under 10 000, kr. 165 000 / år

- Øvrige kommuner, kr. 215 000 / år

- Fylkeskommuner kr. 290 000 / år.

- Eiertilskudd per hyllemeter

Det anførte eiertilskudd forutsettes å dekke depotrelaterte kostnader, samt øvrige kostnader relatert til driften av selskapets lokaler.

- Per utnyttet hm ved	10 % utnyttelse: kr. 650,-

25 % utnyttelse: kr. 600,-

50 % utnyttelse: kr. 550,-

100 % utnyttelse: kr. 500,-

- Per ubenyttet hm	kr. 350,-

Etterfølgende oppstilling viser hvilken effekt modellen har for tre eksempelkommuner og én fylkeskommune ved hhv reduksjon og ekspansjon i utnyttet depotkapasitet. De benyttede data er hentet fra vedlegg ”Finansiering”, og representerer beregnede totalkostnader i 2010 kr.

| Eier Beregnet hm. behov | Opprinnelig foreslått modell for 2013 | Dagens situasjon Utnyttelses- grad 12,79 % | Ny modell Utnyttelses- grad 10 % | Ny modell Utnyttelses- grad 25 % | Ny modell Utnyttelses- grad 50 % | Ny modell Utnyttelses- grad 100 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flå 70 | 194 850 | 197 128 31 hm, 44 % | 191 293 | 193 731 | 196 343 | 199 825 |
| Lier 1 621 | 840 050 | 847 875 219 hm, 14 % | 826 739 | 883 456 | 944 225 | 1 025 250 |
| Larvik 2 967 | 1 359 260 | 1 442 610 631 hm, 21 % | 1 334 892 | 1 438 723 | 1 549 970 | 1 698 300 |
| Buskerud 2 573 | 1 061 795 | 1 190 428 0 hm, 0 % | 1 261 175 | 1 351 218 | 1 447 693 | 1 576 325 |

7.1.2011